|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skal laves i 2018**  **Haster** | **skal laves i foråret 2019** | **kan laves/ påbegyndes i 2019** | **Kan laves i 2020** | **Skal laves i 2020** |
| **Kran** til optagning af bøjer  **HASTER skal være klar til den 15 nov** | **Taget på fælleshuset.**  Tjekkes for løse sten. |  |  | **Nye planker på broerne**  Løbende udskift – er indkøbt. |
| **Broen ved slæbestedet**  **Haster** | **Nye planker på broerne**  Løbende udskift – er indkøbt. | **Nyt indhegning ved postgården**  **Plankeværk som omkring kiosken** |  | **Reb under broerne**  Skal renses og opstrammes. |
| **Anløbsfendere langs molen**  Er påbegyndt | **Reb under broerne**  Skal renses og opstrammes.  **FORÅR** | **Vindues parti fælleshuset skal bringes iorden** |  |  |
| **Opbevaringssted til værktøj m.m.**  Indkøb af container | **Tømningsmuligheder** for kemiske toiletter ifb. med bygning af nyt offentligt toilet. **FORÅR Erling arbejder med dette** | **Indkøb af ny transportvogn til master !!** |  |  |
| **Nedlukning af toiletterne** | **Stiger ved broerne.**  **FORÅR** |  |  |  |
| **Brohovedet ved bro 5**  **Haster** | Herretoilet. Indretningen skal ændres . **FORÅR** |  |  |  |
| **Bænkeborde tjekkes og** dårlige smides ud  Resten skal ind bag indhegningen | Flytning af vaskemaskine m.m **FORÅR** |  |  |  |
| **Fjernelse af pæle på** legepladsen der er omkring gyngestativet og sandkassen  Sker søndag den 11 nov | Sten på vejen  Inden sæsonstart |  |  |  |
| Kompresser afprøvet og slanger tjekkes | Mastekran i sæsonstart  Leif arbejder videre med dette |  |  |  |

**Vedligeholdelsesopgaver i 2018, 2019 og 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Regninger der ikke er modtaget endnu på opgaver, løst i 2016** | **Er lavet i 2016 - betalt** | **Skal laves 2016 – pris** | **Skal laves 2017 ca. pris** | **Kan evt. fordeles over**  **flere år 2017 / 2018** |
|  | Hegn ved kiosk  6000 kr  **På driften** | Vindues parti fælleshuset  Prisen ukendt ???  **( ikke af driften )** |  |  |
| Rep. Af kloakledning ved kiosken ( 17.000 kr.)  **På driften** | Fliser kiosk  5300 kr  **På driften** |  |  |  |
| Landmåler  Ca. 15.000  **På driften** | Indkøb af gevindstænger  5000 kr  **På driften** |  |  |  |
| Køkken 15000 – 20000 kr  **( Ikke af driften)** | Printer Poul  Mdr. pris ??  **På driften** |  |  |  |
|  | Opsætning af håndtørrer  Pris ???  **På driften** |  |  |  |
| Top på Nordbøjen  Vides ikke om der er kommet regning derpå ??  **På driften** | El – på bro ca.  42.000  **( ikke af driften )** |  |  |  |
| Væskesprøjte ?????  **På driften** | Tilbagekøb af plads  106 : 31000  **(Ikke af driften)** |  |  |  |
|  | Access point og wifi - 12.025 kr. Lavet sidste år, men posteret i år.  **På driften** |  |  |  |

**Nye planker på broerne, indsejlingspæle, brohoved ved enden af bro 4, Renovering af anløbsfendere langs molen**